# Projektplan – Freshdesk/Linear

EDA

- Datafält

  - Ticketfält i Freshdesk: 
'cc_emails', 'fwd_emails', 'reply_cc_emails', 'ticket_cc_emails', 'ticket_bcc_emails', 'fr_escalated', 'spam', 'email_config_id', 'group_id', 'priority', 'requester_id', 'responder_id', 'source', 'company_id', 'status', 'subject', 'association_type', 'support_email', 'to_emails', 'product_id', 'id', 'type', 'due_by', 'fr_due_by', 'is_escalated', 'custom_fields', 'created_at', 'updated_at', 'associated_tickets_count', 'tags', 'source_info', 'structured_description', 'internal_agent_id', 'internal_group_id', 'sentiment_score', 'initial_sentiment_score', 'nr_due_by', 'nr_escalated', 'form_id'

  - Fält i Linear (flattened): 
id, number, identifier, title, description, createdAt, updatedAt, archivedAt, priority, estimate, trashed, state_id, state_name, state_type, assignee_id, assignee_name, assignee_email, project_id, project_name, team_id, team_name, labels

- Schema-introspektion för Linear och Freshdesk => Schema-rapport

- Data-kvalitetskontroller (nulls, dubbletter, inkonsekventa tidsstämplar) => DQ-checks för row counts, missing rate per fält, värdeutrymmen.

- Distributionsanalys för nyckelfält som createdAt, updatedAt, priority och labels => EDA-notebook med visualiseringar som tidsserier per dag, top labels, per project counts.

Flödesvisualisering

Skapa ett enkelt flödesschema som visar steg från källa till dashboard: API → raw JSON → bronze (samlad master) → silver (normaliserade faktatabeller och dimensioner) → gold (KPI-fakta och aggregeringar) → Power BI. Inkludera var metadata, loggar och backup lagras.

- Rita upp arkitekturen i ett draw.io-diagram

- Dokumentera processens steg med frekvens och felhantering

- Ta höjd för triggers som schemaändring eller API-fel (hur många retries / time limit).

Rådatalager – tvätt och förberedelser

- Ta hem data (json (raw) => CSV (data)) för innevarande år som grund (graphQL för flattening av Linear-data). Skapa ett append-script som sedan nattetid fyller på data löpande (Rader äldre än 12(?) månader flyttas till backup alt. tas bort om Freshdesk/Linear-backup anses tillräcklig).

- Skapa rådatalager (brons) där de två hämtade filerna – alla fält – kombineras. PRIMARY KEY är "system","id","snapshot_ts". Sparas i SQL (SSMS/SSIS). ”Lätt datatvätt”. Säkerställ konsekvent kolumnordning och namn.

- Tvätta data (trimma whitespace, normalisera tidsformat till UTC ISO, konvertera tomma värden till NULL, etc.).

- DQ-logg per körning (counts, fetch errors, schema-hash)

- Skapa en DimDate (engångskörning för 2025–2035) med granularitet dag (samt vecka/månad/kvartal/år)

Silverlager med normalisering samt Star Schema

Bygg ett star schema som stöder KPI:erna:

- FactTicketsSnapshots 
snapshot_ts, system, id, createdAt, updatedAt, state_id, priority, estimate, trashed, raw_json_path, measures (t.ex. time_in_state).

- DimIssue
id, identifier, title, description, project_id, team_id, current_state_id.

- DimPerson
person_id, name, email, role.

- DimProject
project_id, project_name.

- DimState 
state_id, state_name, state_type.

- DimDate 
dag, vecka, månad, kvartal, år

Relationer

- FactTicketsSnapshots joins DimDate på snapshot_ts, joins DimPerson via assignee_id, joins DimProject via project_id.

- Skapa surrogatnycklar och behåll original-id för spårbarhet.

Koppling till KPI:erna

- Tidsbaserade KPI:er beräknas från FactTicketsSnapshots med joins mot DimDate och DimState.

- Personbaserade KPI:er använder DimPerson + fact-filtrering.

- Limbo-logik hanteras i silver genom flaggor i faktatabellen (t.ex. is_limbo boolean).

Guldlager med affärslogik

Bygg ett star schema som stöder KPI:erna:

- KPI-beräkningar: tid från limbo till created, tid i varje steg, moving averages, incident counts.

- Regler och kategorisering: t.ex. vad räknas som limbo, vad räknas som incident.

- Aggreringar: dagligt, veckovis, rullande 7/30 dagar.

Implementera logiken i SQL för pre-aggregerade tabeller (bättre prestanda och återanvändbarhet)

Power BI-dashboard uppdelad på flera sidor

Importera data från guldlagret för presentationen – nattkörning ger inget behov av realtidsdata (ingen DirectQuery).

Drift och säkerhet

Monitoring: logga antal hämtade rader, HTTP-fel, schema-ändringar; skicka alerts vid fel eller om KPI-värden avviker kraftigt.

Retries: implementera exponetiell backoff för API-anrop; idempotent writes i DB.

Retention: behåll brons rådata minst 90 dagar; arkivera äldre JSON till billig lagring. Silver kan behållas längre beroende på rapporteringsbehov.

KPI-lista

Del 1: Ticket-flöde (Freshdesk)

1. Totalt antal skapade Tickets

2. Procentandel Tickets som aldrig lämnar Freshdesk (= Freshdesk totalt minus ärenden som går vidare)

3. Antal Tickets som behöver gå vidare till Linear (väntar på triage)

4. Antal Tickets som nekas i triage – ska helst vara 0 (viktigt att se – ett eget card med villkorsstyrd formatering så att det blir tydligt om denna siffra ökar)

5. Antal Tickets som passerat triage men inte blivit Issues
Ärenden i ”limbo”. Godkända för OpEx, men ännu inte ett utvecklingsärende (Issue) i Linear.

Del 2: Issue-produktion (Linear)

1. Antal skapade Issues

Ärenden som gått från ”limbo” till Linear och är ett faktiskt utvecklingsärende.

2. Antal Issues fördelat på olika steg: 1. Unassigned, 2. Assigned, 3. Waiting for team (ev. separat diagram) och 4. Done/Cancelled/Duplicate

3. Genomsnittlig tid för en Issue från limbo till 1. skapad/unassigned till 2. assigned och 3. Waiting for team/klarmarkerad.

4. Genomsnittlig tid i varje steg

5. Antal Incidenter

6. Fördelning av Issues per projekt (filtrering på projekt: iChemistry, iPublisher, Chemsoft – möjlighet att välja ett eller flera)

Del 3: Backlog-hälsa

1. Äldsta kvarvarande Issue i OpEx-kön

2. Moving average på skapade Issues

3. Moving average på assigned issues

4. Moving average på klarmarkerade Issues och Issues som är färdiga, men ”waiting for team”.

Del 4: Personbaserade KPI:er

* Samma data som ovan, men filtrerade på person.

1. Antal Issues hanterade per person (från assigned till klarmarkerad/WFT – möjlighet att filtrera per steg)

2. Genomsnittlig ledtid per person (från assigned till klarmarkerad/WFT - som ovan, men filtrerat per person)

3. Genomsnittlig tid i varje steg (som punkt 3 ovan, men filtrerat per person)

Bra att ha

1. Flöde per person

En visuell översikt som visar vilka som hanterar många snabba ärenden kontra få men komplexa ärenden.

2. Säsongsvariation/tryck på systemet – visa en bakomliggande graf med hur aktiva kunderna är under samma tidpunkt (via koppling till iChemistry/iPublisher och Chemsoft för att se aktiviteten).